## Slide 1: Aconselhador de matrícula
taciturn-duck

## Slide 2: Equipe
Gerente de Projeto - Matheus Redecker
Analista de Sistemas – Anderson Mattjie
Projetista – Diego Jornada e Matthias
Desenvolvedores – Diego e Matthias
Testador - Thomas Vieira

## Slide 3: Escopo
Entendimento dos problemas encontrados para geração de grades de horários.
Capacitação técnica para a equipe.
Desenvolvimento do produto.
Acompanhamento pós produção.

## Slide 4: Objetivos
Ter uma ferramenta estável para realizar o aconselhamento de matricula de forma independente. Utilizando os filtros para gerar uma grade com um melhor nível de satisfação.

## Slide 5: Marcos
Inicio do projeto : 18/8
Fim da iteração 1 : 10/9
Fim da iteração 2 : 27/10
Fim da iteração 3 e
fim da fase de elaboração : 01/12
Fim da iteração 4 e
fim da fase de construção : 06/06/16
Fim da iteração 5 e
fim da fase de transição : 08/08/16