Taciturn-duck

Plano da Iteração 1

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marcos** | **Date** |
| Começo da Iteração | 18/08/2015 |
| Casos de uso definidos. | 25/08/2015 |
| Casos de teste. | 01/09/2015 |
| Fim da iteração | 10/09/2015 |

# Objetivo

* Requisitos definidos.
* Casos de usoidentificados.
* Casos de teste identificados.
* Riscos identificados

# 3. Tarefas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Prioridade** | **Tamanho (Pontos)** | **Estado** | **Referencia** | **Alvo da iteração** | **Designado** | **Horas já feitas** | **Estimativa Horas** |
| [Iniciação](http://epf.eclipse.org/wikis/openup/process.openup.base/capabilitypatterns/initiate_project_9D7C8344.html?proc=_SuWj4dOPEdyqlogshP8l4g&path=_SuWj4dOPEdyqlogshP8l4g,_8tQrUVQvEd2i9JHp7xurvw,_kYVSUdOPEdyqlogshP8l4g,_nfpeAdOOEdyqlogshP8l4g&nodeId=dad96c1a) do Projeto | 1 | - | Completo | WorkItem | 1 | Matheus | 10 | 10 |
| Plano e gerencia do projeto | 1 | - | Completo | WorkItem | 1 | Matheus | 20 | 20 |
| [Identificar](http://epf.eclipse.org/wikis/openup/process.openup.base/capabilitypatterns/identify_and_refine_requirements_E06651D6.html?proc=_SuWj4dOPEdyqlogshP8l4g&path=_SuWj4dOPEdyqlogshP8l4g,_8tQrUVQvEd2i9JHp7xurvw,_kYVSUdOPEdyqlogshP8l4g,_vyeP0dOOEdyqlogshP8l4g&nodeId=832624d4) e refinar os requisitos | 2 | - | Completo | WorkItem | 1 | Diego, Thomas | 35 | 35 |
| [Consentimento](http://epf.eclipse.org/wikis/openup/process.openup.base/capabilitypatterns/agree_technical_approach_66972D77.html?proc=_SuWj4dOPEdyqlogshP8l4g&path=_SuWj4dOPEdyqlogshP8l4g,_8tQrUVQvEd2i9JHp7xurvw,_kYVSUdOPEdyqlogshP8l4g,_w-Bc8dOOEdyqlogshP8l4g&nodeId=8327f3f3) técnico | 3 | - | Completo | WorkItem | 1 | Matthias | 5 | 5 |

# 4. Issues

Não se aplica ao projeto.

# 5. Critério de Avaliação

## Requisitos iniciais definidos.

## 60% dos casos de uso identificados.

## 60% dos casos de teste identificados

* **Consentimento técnico assinado.**
* **Possíveis riscos identificados.**

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Alvo | Iteração I |
| Data | 08/09 |
| Participantes | Matheus, Matthias, Thomas, Diego |
| Status do projeto | Dentro do planejado. |

## Avaliaçãofrenteaosobjetivos

Completo

## Itens de trabalho: planejado comparado com o andamento

A lista de itens de trabalho não foi mexida em nenhum momento na iteração, e todos os itens foram feitos conforme o prevista com as devidas métricas do critério de aprovação da iteração.

## Avaliação frente aos criterios de aceitação

Os requisitos iniciais foram definidos, os casos de uso foram definidos assim como os casos de teste, cumprindo a métrica de 60%, consentimento técnico aprovado e possíveis riscos identificados. Sendo assim os critérios de aprovação foram aprovados.